| ПЛАН РАБОТ проведения текущего ремонта общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Фурманова д.50 на 2012год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Срок проведения ремонтных работ | Финансовое обеспечение ремонтных работ (сметная стоимость),руб. |
| 1 | Промывка системы отопления | июнь | 370,00 |
| 2 | Гидравлические испытания системы отопления | июнь | 700,00 |
| 3 | Ремонт котельной | июль | 12000,00 |
| 4 | ремонт отмостки вокруг котельной | август | 35000,00 |

Подписи сторон:

Председатель ТСЖ № 58                                                                        В.И.Удовица

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ТСЖ № 58 ЗА ПЕРИОД С 01.06.2012 по 30.06.2012г.г.

| № п/п | АДРЕС | Источник поступления обращения/содержание | поступило | исполнено | не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фурманова д.50 | аварийная служба «Специализированное транспортное предприятие ЖКХ» | 1 | 1 | - |
| 1 | д.50 кв. 23 | течь стояка | 1 | 1 | - |